# Plan de análisis predictivo para el ERP

Hoja de ruta para producción, inventario, calidad, mantenimiento, finanzas y planeación

Este documento define cómo evolucionar el ERP hacia un sistema que no solo registre operaciones, sino que anticipe riesgos, explique sus causas y recomiende acciones. El trabajo comenzará con la base común de datos y trazabilidad, continuará con MFG y después se extenderá al resto de los departamentos.

# Resumen ejecutivo

El sistema ya cuenta con un módulo predictivo inicial en MFG: reportes KPI, simulación de periodos, pronóstico de indicadores, rangos de incertidumbre, comparación de tendencias y alertas. La siguiente etapa es convertir ese prototipo en una capacidad transversal, medible y reutilizable.

| Área | Situación actual | Siguiente resultado |
| --- | --- | --- |
| MFG / Producción | Pronóstico de KPI y alertas | Predicción por línea, producto y turno |
| Inventario y Compras | Datos de entradas, salidas y proveedores | Demanda, reorden y riesgo de ruptura |
| Calidad y QA | Defectos, scrap e inspecciones | Riesgo de defecto y causa probable |
| Mantenimiento | Datos indirectos de recursos y paros | Bitácora y riesgo de falla |
| Finanzas | Costos, presupuestos, pagos y cobros | Flujo, desviación y rentabilidad |

# Arquitectura común

Todos los departamentos utilizarán el mismo ciclo de trabajo. La diferencia estará en sus métricas, fuentes y acciones, no en la forma de registrar y evaluar las predicciones.

Datos operativos → Dataset histórico → Modelo → Pronóstico o riesgo → Acción → Resultado real

| Capa | Responsabilidad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Datos | Capturar operaciones y eventos | Historial confiable |
| Preparación | Limpiar, agrupar y validar | Dataset utilizable |
| Modelo | Detectar patrones y estimar futuro | Predicción |
| Explicación | Mostrar causas, confianza y rango | Interpretación |
| Acción | Crear alerta, tarea o recomendación | Decisión operativa |
| Evaluación | Comparar predicción contra resultado | Error y mejora |

# Estado actual del proyecto

MFG cuenta con pronóstico de OEE, disponibilidad, rendimiento, calidad y producción.

La interfaz permite comparar métricas, activar o desactivar series y observar tendencias en Base 100.

La simulación local puede generar 10 periodos semanales para alimentar el análisis.

La base local SQLite está activa para desarrollo y Supabase permanece desactivado.

Se agregó RegistroPrediccion para guardar modelo, versión, periodo, confianza, rango, acción y resultado futuro.

La migración 0031_registroprediccion ya fue aplicada en la base local.

# Plan de trabajo por fases

## Fase 1 Base común y calidad de datos

Crear el catálogo común de métricas, fuentes, unidades, objetivos y umbrales.

Normalizar periodos, líneas, departamentos, turnos y responsables.

Registrar muestras, nulos, duplicados y cobertura temporal.

Guardar cada predicción con modelo, versión, valor, rango y confianza.

Comparar automáticamente cada predicción con el resultado real.

## Fase 2 MFG y Producción

Separar predicciones por línea, producto y turno.

Agregar scrap, retraso de órdenes y costo final.

Comparar tendencia lineal, promedio móvil y modelos alternativos.

Convertir alertas en tareas operativas.

No mostrar alta confianza con menos de cuatro periodos.

## Fase 3 Inventario y Compras

Demanda futura por material.

Punto de reorden y fecha probable de agotamiento.

Riesgo de ruptura de stock.

Tiempo de entrega por proveedor.

Cantidad sugerida de compra.

Datos base: entradas, salidas, transferencias, inventario, proveedores, precios y órdenes de compra.

## Fase 4 Calidad y QA

Probabilidad de defecto por producto, BOM, línea o proveedor.

Tendencia de scrap y reincidencia de defectos.

Riesgo de reclamo de cliente.

Proceso o material con mayor contribución al problema.

Acción correctiva sugerida y seguimiento del resultado.

## Fase 5 Mantenimiento y recursos

El ERP todavía no cuenta con un módulo formal de mantenimiento. La primera versión se apoyará en paros, horas de máquina, costos, cambios de ciclo y defectos relacionados con recursos.

Crear bitácora de mantenimiento.

Registrar fallas, causas, duración y reparaciones.

Calcular riesgo de falla por máquina.

Integrar sensores de temperatura, vibración o consumo cuando estén disponibles.

## Fase 6 Finanzas y Planeación

Flujo de caja proyectado.

Cobros y pagos atrasados.

Desviación presupuestal.

Costo final de órdenes.

Rentabilidad estimada.

Capacidad futura contra demanda.

## Fase 7 Operación y gobierno de modelos

Reentrenamiento programado.

Versionado de modelos.

Monitoreo de error y deriva de datos.

Registro de predicciones y decisiones.

Permisos por departamento.

Respaldos y migración a PostgreSQL para producción.

Pruebas automatizadas de datos, modelos y vistas.

# Prioridad inmediata

El trabajo inmediato seguirá este orden:

Completar el contrato común de predicciones y sus métricas de calidad.

Registrar los resultados reales y calcular el error posterior.

Migrar completamente MFG al registro histórico.

Construir el primer caso predictivo de Inventario y Compras.

Agregar alertas accionables y permisos por departamento.

# Criterios de éxito

Cada predicción identifica departamento, métrica, periodo, modelo y versión.

El usuario ve valor actual, valor esperado, confianza, rango y acción.

El sistema mide el error cuando existe un resultado real.

Cada departamento cuenta con al menos un caso predictivo útil.

Las alertas pueden convertirse en tareas o seguimientos dentro del ERP.

Los modelos pueden compararse, actualizarse y auditarse.

# Cómo continuar el trabajo

Para retomar el proyecto, comparte este documento y señala la fase o actividad que deseas continuar. La prioridad actual es terminar la Fase 1 y ampliar el análisis desde MFG hacia Inventario y Compras.